## Slide 1
Projet pour le Ministère de la Santé et de la Prévention
Cahier
des
Charges
David LACLEF – CDA24
15 janvier 2025
Notes: - Je vous présente Cahier des Charges
- Projet pour Ministère de la Santé et Prévention
- Application bien-être et santé mentale

## Slide 2: Sommaire
1
Introduction
2
Contexte
3
Enjeux
4
Objectifs
5
Contraintes
6
7
Organisation // budgétisation
8
Analyse technique // fonctionnelle
Gestion des données
9
Conclusion

## Slide 3: Introduction
Enjeu majeur de santé publique
Plateforme numérique dédiée
Contenu informatif
Comptes utilisateurs
Activités de détente
Notes: - Santé mentale -> enjeu majeur
- Le Ministère souhaite plateforme dédiée
Informations : prévention (impact stress), ressources bien-être (pratique relaxation)

## Slide 4: Contexte
Initiative de modernisation des actions de prévention
Ministères partenaires
Bien-être et Santé mentale
Notes: Le projet -> initiative de modernisation des actions préventions
Origine initiative -> Ministère Santé
Ministères partenaires

## Slide 5: Contexte : bête à cornes
Notes: J'ai formalisé besoin avec une bête à cornes

## Slide 6: Enjeux : Santé publique
Démocratisation des outils
Sensibilisation du grand public
Notes: - démocratisation outils numérique pour accéder informations santé
- sensibilisation grand public aux enjeux santé

## Slide 7: Enjeux : Technologiques
Accessibilité et ergonomie
Sécurité et confidentialité
Évolutivité de l'architecture
Notes: - sécurité et confidentialité des données (données de santé)
- accessibilité -> grand public

## Slide 8: Objectifs
Respect du budget
75 000 €
Information et prévention de la santé mentale
Respect des délais
12 mois
Satisfaction utilisateurs
Notes: - informer et prévenir les français sur la santé mentale
- respecter budget fixé par Ministère
- respecter délai de 12 mois
- satisfaire les utilisateurs

## Slide 9: Contraintes
Fonctionnelles
Techniques
Vue publique
Vue d'administration
Interfaces adaptées (RGAA)
Compatibilité navigateurs
Architecture MVC
Mobile first
Communication HTTPS
Notes: [fonctionnelle]
- application accessible à tous les utilisateurs
- back-office -> gestion de la solution
- interface adaptée tout public -> accessibilité
[technique]
- compatible tous navigateurs
- communication client<>serveur chiffrée
- architecture MVC
- mobile first
Référentiel Général d’Amélioration de l’Accessibilité

## Slide 10: Gestion des données : différents types
Données à Caractère Personnel
DCP sensibles
Nom, prénom, email
Activités favorites et habitudes de pratique
Résultats des diagnostics de stress
Journal des émotions
Notes: données permettant d'identifier un utilisateur
- données sensibles -> santé

## Slide 11: Gestion des données : mesure de protection/information
Chiffrement
Hébergeur certifié
Notification des utilisateurs
Aucun stockage hors EU
Notes: chiffrer les données en BDD
hébergeur certifié HDS (AWS / Scaleway / OVHcloud)
notification utilisateur -> fuite de données
pas de stockage hors EU -> conformité RGPD

## Slide 12: Organisation
Partie Prenantes
Ministère de la Santé et de la Prévention
Commanditaire
Ministères partenaires
David LACLEF
Concepteur &
développeur
Notes: Page 13 CdC -> Matrice RACI
MOA -> donneur d’ordre, décideur
MOE -> réalisateur du projet (conception + développement)

## Slide 13: Organisation : Gantt

## Slide 14: Budgétisation
Taux Journalier Moyen : 600€
Total de jours facturés : 101
Notes: Page 22 -> Matrice MoSCoW

## Slide 15: Analyse fonctionnelle : Pieuvre
FP1 : Accéder aux
informations
FP15 : Consulter le catalogue d'activités détente
FC1: Respecter les normes de sécurité et le RGPD
FC5: Se conformer au RGAA
Notes: Annexe 2 (pieuvre)
Annexe 3 (MoSCoW))

## Slide 16: Analyse fonctionnelle : cas d’utilisation

## Slide 17: Analyse fonctionnelle : MCD
Notes: Correction :
- Status -> Enabled / Active
- Énumération (ajout) -> DifficultyLevel

## Slide 18: Analyse technique : diagramme de classes
-Name : string
-Active Status : boolean
-Favorite...Activities : List<RelaxingActivity>
-CreateUser(email, password)
-DisableAccount(userId)
-UpdateUser(userId, name, lastname)
-SignUpAction()
-LogOutAction()
-DisableAccountAction() //admin
Modèle
Contrôleur
Vues

## Slide 19: Analyse technique : diagramme de classes
-Title : string
-Enabled Status : boolean
-Duration : integer
-Type : enum
-GetAllActivities()
-DisableActivity()
-AddFavorite(userId, activityId)
-AddActivityAction()
-FilterActivitiesAction()
-EditActivityAction()
Modèle
Contrôleur
Vues

## Slide 20: Conclusion : projet
Projet d'innovation en santé publique
Budget maîtrisé de 75 000€
Engagement du service public dans la santé mentale
Démocratisation des outils de gestion du stress
Notes: Point clés

## Slide 21
Conclusion
Notes: Axes d’améliorations
détailler le budget
réaliser des mockups
J’ai appris :
Certification hébergeur HDS
(élaborer)

## Slide 22
MERCI