## Slide 1
Conception
Développement et recette
Déploiement
Mois 1 à 3
Mois 4 à 9
Mois 10 à 12
Analyse et recueil des besoins
Rédaction du cahier des charges
Spécifications fonctionnelles et techniques
Modélisation UML et base de données
Soutenance orale de 20 minutes
Soutenance orale de 20 minutes
Livrable :
Cahier des charges
Livrables :
Prototype fonctionnel
Documentation technique
Cahier de tests
Livrables :
Plan de déploiement
Plan de maintenance
Plan de sécurisation
Configuration des outils
Développement du prototype
  Module comptes utilisateurs
  Module informations
  Module activités de détente
Soutenance orale de 20 minutes
Configuration des outils
  versioning
  automatisation
  ticketing
Notes: Responsable Support Process -> Responsable de la supervision et de la validation finale de la migration de l'application
Testeuse QA (Quality Assurance) -> Teste et valide les fonctionnalités de l’applications pour s'assurer qu'elles fonctionnent conformément aux exigences
Co-fondateur de Softyflow ->Accompagne l’équipe de développeurs polyvalents tout au long de la migration
Consultante -> Contribue à la migration en prenant en charge certaines fonctionnalités de l'application
Développeurs Juniors ->Chargé de migrer l’appli